# 第 5 周周报（人脸识别模块）

## 2. 本周目标

对应任务书节点：任务书 V3.0 第 5 周"把人脸识别做出来"，

即人脸识别半自主开发（任务书排期为第 5–6 周）。

这一周推到哪里：

在原有的代码地基上把三样东西做实——七步流程闭环、样本集建立、自研环节有据可依，

并顺势把原定第 6 周的识别测试一并做完（准确率 / FAR / FRR / 拒识率 / 混淆矩阵 /

消融实验均已出数据）。

本周实际跨过了两个节点，第 6 周只需补设备端验证与覆盖缺口。

## 4. 本周预期交付物

下周按此清单对账。仓库路径以项目根 face-recognition/ 为前缀。

### 4.1 流程图（任务书：流程图）

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| docs/01-流程图与流程说明.md | 七步流程，每步写明输入 / 输出 / 判定依据（判定依据均给出具体取值） |
| docs/人脸识别流水线.drawio | 可编辑源文件 |
| docs/人脸识别流水线.png | 导出图，已嵌入 Word 版正文 |

### 4.2 数据说明与授权/脱敏记录（任务书：数据说明与授权/脱敏记录）

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| docs/02-数据说明与授权脱敏记录.md | 数据来源、规模、划分方式、覆盖维度、同意书模板、脱敏记录、合规自检 |

数据目录已改为编号 s001–s004 命名，姓名对照表保存在项目外，测试统计表、

混淆矩阵、逐张记录均不含真实姓名。

同意书为模板，需 4 名成员签字后扫描归档——这是本项唯一未完成的部分。

### 4.3 源代码与算法说明（任务书：源代码与算法说明）

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| face_engine/detector.py | 检测、预处理（输入归一化、关键点对齐稳健估计）、质量门控、增强回退链 |
| face_engine/embedder.py | 特征提取（MobileFaceNet，512 维） |
| face_engine/gallery.py | 人脸库、多向量比对、自适应阈值 |
| face_engine/recognizer.py | 多帧投票决策 |
| face_engine/engine.py | 流水线组装、帧间复用 |
| scripts/eval.py | 评测工具（指标、混淆矩阵、阈值扫描、分档表） |
| scripts/ablation.py | 受控消融实验驱动 |
| docs/03-算法说明与改进理由.md | 自研环节的完整说明：问题 → 方法（含公式）→ 代码位置 → 参数 → 改进理由 → 消融证据 |
| docs/04-库调用说明.md | 库名称、版本、用途、关键调用与输入输出、模型来源与许可 |

申报的自研关键环节（≥2 个，均属算法环节）：

预处理——输入归一化 + 关键点对齐的稳健估计

阈值判断——质量门控 + 人脸占比阈值的实验标定

### 4.4 测试数据与测试结果（提前完成第 6 周内容）

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| data/eval/final/summary.md | 统计表与混淆矩阵 |
| data/eval/final/per_image.csv | 逐张判定记录（运行记录） |
| data/eval/final/config.json | 本次运行的完整参数与原始指标 |
| docs/05-测试报告.md | 测试报告：指标、混淆矩阵、分档表、阈值扫描、消融、局限 |

核心结果：准确率（全样本）89.5%，拒识率 10.5%，误识率 0%，FAR 0%，

准确率（被接受样本）100%，覆盖率 89.5%。

### 4.5 Word 版本

docs/word/ 下 5 份 .docx（由 scripts/md_to_docx.py 从 md 生成，

改文档请改 md 后重新转换，勿直接改 Word）。

## 5. 卡点与需要的帮助

卡点一：树莓派不在手边。

任务书要求给出"在树莓派上的平均响应时间"，当前只有开发机数据（45.2 ms/帧）。

业务动作联动（开门、拒绝不放行）的录屏同样依赖设备。这两项顺延。

卡点二：样本量偏小，指标置信区间宽。

4 名对象、42 张测试样本、负样本仅 4 张。单张样本即代表 2.4 个百分点，

FAR = 0% 在 4 张负样本上统计意义很弱，不宜作为硬结论。

其中 1 名对象主集仅 4 张，样本量不达标。

卡点三：测试集有覆盖缺口。

样本全为室内白光正脸，未覆盖弱光、强光、口罩。

导致"暗光/侧脸检测增强回退链"这一自研改进关掉后指标完全一致，拿不出有效性证据。

卡点四：授权同意书尚未签字。

同意书模板已写入交付文档，需打印后请 4 名成员签字。

需要老师确认的问题

样本集以何种方式提交？ 团队仓库 MrWittgenstein/meeting-room-system 是公开仓库，

人脸照片与特征向量属个人生物特征信息，公开推送后无法撤回。

本组当前仅在仓库提交代码、文档与统计结果，样本集本身不含真实姓名，

拟线下提交或按教师指定渠道。请确认此处理方式是否可行。

第 6 周的两个自研环节是否按本组申报的口径认定？（预处理、阈值判断）

## 6. 下周计划

补齐树莓派端的设备验证（响应时间、业务联动录屏）与测试覆盖缺口（弱光/侧脸样本、扩充负样本），

完成第 6 周自研环节定稿与报告合并。